Bloco 11

DATA BOOK

|  |  |  | RELATÓRIO DE OBRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra: | Centro Administrativo – Bloco 11 |  |  |
| Engº: | Marco Umberto Gino Sbardellati |  |  |
| Arquiteto: |  | Helio Moreira Junior |  |
| Período: 01/04/15 a 09/04/15 |  |  |  |

|  | Término da instalação da estrutura para as placas fotovoltaicas; |
| --- | --- |
|  | Término do assentamento do piso no mirante; |
|  | Início das atividades com a climatização no mirante; |
|  | Início das atividades com revestimento cerâmico no DML e dois banheiros no 6º pavimento; |
|  | Assentamento do piso de PVC no 4º pavimento; |
|  | Término da colocação do granito na frente dos elevadores do -1º ao 5º pavimento; |
|  | Colocação das vidrarias no 2º pavimento; |
|  | Início da instalação do forro no 6º pavimento; |
|  | Instalação das luminárias no 2º pavimento; |
|  | Trabalho de terra no talude; |