Bloco 11

DATA BOOK

|  |  |  | RELATÓRIO DE OBRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra: | Centro Administrativo – Bloco 11 |  |  |
| Engº: | Marco Umberto Gino Sbardellati |  |  |
| Arquiteto: |  | Helio Moreira Junior |  |
| Período: 10/02/15 a 23/02/15 |  |  |  |

|  | Colocação de lã de vidro do 2º ao 7º pavimento; |
| --- | --- |
|  | Início da instalação dos suportes para o corrimão da passarela; |
|  | Adequação da frente dos elevadores da garagem até o 7º pavimento; |
|  | Término da instalação elétrica do arquivo na garagem; |
|  | Início da construção da laje no poço do elevador 3; |
|  | Início da instalação das guarnições no 6º e 7º pavimentos; |
|  | Início da instalação do corrimão da passarela; |
|  | Término da regularização da escada e término da construção do muro de arrimo na lateral do bloco; |
|  | Trabalho com a bob cat para adequação do terreno; |
|  | Regularização da passarela e início das atividades com o muro de arrimo localizado embaixo da passarela; |
|  | Construção de uma calçada de paver ao redor do Bloco; |
|  | Construção de um chafariz no subsolo; |
|  | Início da instalação do forro no subsolo; |
|  | Colocação dos azulejos nas copas do 3º ao 5º pavimento; |
|  | Revestimentos cerâmicos na copa do 2º pavimento; |
|  | Instalação do forro dos banheiros do 2º pavimento; |
|  | Início das divisórias do Térreo; |
|  | Instalação do para raio no Mirante; |
|  | Instalação das portas dos banheiros do -1 ao 5º pavimento; |
|  | Término da limpeza do poço do elevador 3; |
|  | Início da instalação do elevador 3; |