Bloco 11

DATA BOOK

|  |  |  | RELATÓRIO DE OBRA |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra: | Centro Administrativo – Bloco 11 |  |  |
| Engº: | Marco Umberto Gino Sbardellati |  |  |
| Arquiteto: |  | Helio Moreira Junior |  |
| Período: 10/04/15 a 20/04/15 |  |  |  |

|  | Assentamento do piso de PVC no 3º pavimento; |
| --- | --- |
|  | Instalação da cobertura em vidro na passarela; |
|  | Dobramento dos canos de cobre para climatização no mirante; |
|  | Inicio da instalação do forro no 7º pavimento; |
|  | Colocação do sistema de SPK do -1 ao 5º pavimento; |
|  | Colocação das divisórias de alumínio no 2º, 3º e 4º pavimento; |
|  | Trabalho com a jardinagem no adorno do bloco; |
|  | Inicio do assentamento do piso na passarela; |
|  | Impermeabilização no mirante; |
|  | Colocação das vidrarias no 5º pavimento; |
|  | Inicio do acabamentos com as placas de ACM no interior do bloco; |